MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI 100 kWe / 121,03 kWp GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ

# 1.	TARAFLAR

1.1.	İşbu Güneş Enerji Santrali Yapım İşi Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.), bir tarafta .. adresinde mukim Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (bundan böyle “İDARE” olarak anılacaktır.) ve diğer tarafta ……………………………………………………………..………………, adresinde mukim ……………………………………………………………………….. (bundan böyle “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen şart ve koşullarda imzalanmıştır.

1.2.	Taraflar arasındaki her türlü iletişim yazılı yapılacaktır. Taraflar arasında haberleşme amacıyla telefon ve e-posta kullanılabilecek olup, e-posta ile yapılan bildirimler de tebligat olarak kabul edilecektir.

1.3.	Taraflara ilişkin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

İdare:

Adı: Muğla Ticaret ve Sanayi Odası

Adresi: Muslihittin Mah. Şehit Yrb. Alim Yılmaz Cad. No:3 – MENTEŞE/MUĞLA

Telefon ve Fax numarası: +90 252 214 11 22 – 71 20 / +90 252 214 11 22 – 71 20

Elektronik posta adresi:

Yüklenici:

Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:

T.C. Kimlik No:

Vergi Kimlik No:

Yüklenicinin tebligata esas adresi:

Telefon numarası:

Bildirime esas faks numarası:

Bildirime esas elektronik posta adresi:

Elektronik tebligat adresi :

# 2.	TANIMLAR

İş bu Sözleşme ve eklerinde kullanılan tanımlar aşağıdaki anlamları taşıyacaklardır: Ayrıca Teknik Şartnamede yapılan tanımlar da geçerlidir.

Sözleşme Bedeli: Sözleşme’nin Madde 6.1’inde belirtilen toplam bedeli

İşin Süresi: Sözleşme imzalanmasını takip eden ilk işgününden başlayacak olan, 90 (doksan) günlük Proje gerçekleştirme süresini,

Doküman(lar): YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak olan Teknik Şartnamede tanımlanan dokümanların tümü ve/veya her birini

Hizmet(ler): YÜKLENİCİ tarafından Teknik Şartnamede tanımlandığı şekliyle ifa edilecek olan hizmetlerinin tümü ve/veya her birini

Kabul: MUTSO GES’in Teknik Şartnameye uygun olarak ve Madde 8 altında anlatıldığı şekliyle teslimatının yapılarak; çalışır vaziyette İDARE’ye teslim edildiğinin tespitini,

Gün: Aksi iş günü olarak belirtilmediği takdirde takvim gününü,

ifade eder.

# 3.	KAPSAM

İşbu Sözleşme, İDARE’ye ait proje sahasında YÜKLENİCİ tarafından kurulacak olan 100 kWe / 121,03 kWp kurulu güce sahip GES’in; genel teknik özelliklerini, temin koşullarını, kurulum ve montajını, şebekeye bağlantısını, tüm elemanları ile kabul ve devreye alınmasını, garanti hususlarını, işletme ve kurulum sonrası sağlanacak teknik destek hizmetlerini tanımlamak ve Taraflar’ın sorumluluklarını tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

# 4.	TARAFLARIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

4.1. YÜKLENİCİ’nin Görev ve Sorumlulukları

4.1.1.	YÜKLENİCİ, Teknik Şartnamede belirtilen tüm malzeme, yapım ve hizmetleri uygun şekilde ifa edecektir.

4.1.2.	YÜKLENİCİ, işi süresi içerisinde tamamlamakla yükümlüdür.

4.1.3.	YÜKLENİCİ, işin kabulünden sonra 2 yıl garanti süresi boyunca işletme bakım hizmeti vermekle yükümlüdür.

4.2.	İDARE’nin Görev ve Sorumlulukları

4.2.1.	İDARE, Sözleşme Bedeli’ni bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde YÜKLENİCİ’ye, Sözleşme’de belirtilen zamanda ödemekten sorumludur.

# 5.	İŞ BAŞLANGIÇ TARİHİ ve SÜRESİ

5.1.	YÜKLENİCİ, iş planına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirecek ve Sözleşme imza tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde tesisi Kabul’e hazır hale getirecektir.

5.2.	Sözleşme’nin Madde 9’u kapsamında verilecek süre uzatımları hariç olmak üzere, YÜKLENCİ’nin kusuruna atfolunabilen nedenlerle işin süresi içinde teslim edilmediği takdirde, geçen her takvim günü için gecikme konusu Sözleşme Bedeli üzerinden % 0,05 (onbindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Cezalı süre, İDARE’nin yazılı ihtarının tebliğinden itibaren 60 (altmış) gündür. Bu süre sonunda, İDARE Sözleşme’yi feshetmekte serbesttir. Gecikme cezası YÜKLENİCİ’ye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın YÜKLENCİ’ye yapılacak hakediş ödemesinden kesilir. İş bu Sözleşme altında YÜKLENCİ’ye uygulanabilecek toplam gecikme cezası YÜKLENCİ tarafından İDARE’ye verilmiş olan kesin teminat tutarını geçemez.

# 6.	PROJE BEDELİ VE ÖDEME PLANI

6.1.	Sözleşme, sabit fiyatlı Sözleşme olup, toplam Sözleşme Bedeli KDV hariç …………......... TL ( ......................................... ) Türk Lirası’dır.

6.2.	YÜKLENİCİ, Sözleşme Bedeli’nin %6 (yüzde altı)’sına tekabül eden tutarda bir Kesin Teminat Mektubu’nu, Sözleşme’nin imzalanması ile birlikte İDARE’ye sunmuştur. 27 ay süreli olacak bu Kesin Teminat Mektubu, garanti süresi sonunda YÜKLENİCİ’ye iade edilecektir.

6.3.	İDARE, talep etmesi halinde YÜKLENİCİYE’ye Sözleşme Bedeli’nin % 30 (yüzde otuz)’una tekabül eden ................................ TL tutarında avans verecektir. Bu avans bedeli Sözleşme’nin Taraflarca imzalanmasını müteakiben en geç 15 (on beş) gün içerisinde YÜKLENİCİYE’ye aynı tutarda avans teminat mektubu sunulması koşuluyla ödenecektir.

6.4.	YÜKLENİCİ’ye avans ödenmesi durumunda, sözleşme bedelinden avans miktarı düşülerek kalan tutar, avans ödenmemesi durumunda sözleşme bedelinin tamamı işin İDARE kabulünü müteakip YÜKLENİCİ’nin keseceği fatura karşılığı, tek seferde ödenecektir.

6.5.	YÜKLENİCİ’ye yapılacak tüm ödemeler, YÜKLENİCİ’nin ……….. Bankası, ……… Şubesi …………....... numaralı hesabına TL olarak yapılacaktır.

# 7.	VERGİ, RESİM ve HARÇLAR

7.1.	Sözleşme’ye ve taahhüdün tamamının yerine getirilmesine ait Katma Değer Vergisi (KDV) hariç bütün vergi, resim ve harçlar YÜKLENİCİ’ye aittir.

# 8.	TESLİMAT ve KABUL İŞLEMLERİ

8.1.	Sözleşme altındaki Teslimat ve Kabul işlemleri TEDAŞ kabulü ve İDARE kabulü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

8.1.1.	YÜKLENİCİ tarafından eksiksiz olarak TEDAŞ kabulü yaptırılmasını takip eden 3 gün içinde İDARE kabulü yapılacaktır.

8.1.2 Kabulde görülen eksiklikler 10 gün içinde yüklenici tarafından giderilecektir. Aksi takdirde görülen eksikler YÜKLENİCİ nam ve hesabına İDARE tarafından yaptırılacaktır. Üçüncü taraflara bu iş için yapılan ödemeler YÜKLENİCİ’nin hakedişinden kesilecektir.

# 9.	MÜCBİR SEBEP HALLERİ

9.1.	Aşağıda sayılan hallerin, iş süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu hallerin YÜKLENİCİ’den kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, YÜKLENİCİ’nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir. YÜKLENİCİ’nin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 3 (üç) gün içinde İDARE’ye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi gerekmektedir.

9.1.1.	Doğal afetler,

9.1.2.	Kanuni grev, lokavt,

9.1.3.	Genel salgın hastalık,

9.1.4.	Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

9.1.5.	Hükümet tahditleri,

9.2.	Mücbir sebepler nedeniyle geçirilen süreler, fiili çalışma süresinin dışında sayılacak ve sürenin sonuna eklenecektir.

# 10.	GARANTİ

10.1.	Sözleşme altında teslim edilecek GES tesisi, İDARE Kabul tarihini müteakip 2 (iki) yıl süresince YÜKLENİCİ’nin teknik şartnamede belirtilen sistem garantisi altında olacaktır.

# 11.	GİZLİLİK

11.1.	YÜKLENİCİ, Sözleşme kapsamında kendisine açıklanan her türlü bilgi, belge ve dokümanı, İDARE’ce aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, gizli olarak değerlendirilecek ve açıklanan bilgiyi;

11.1.1.	Sadece Proje amaçları için bu Sözleşme kapsamındaki çalışmalarda kullanmayı,

11.1.2.	Konuyla ilgili olmaları nedeniyle kendi personeline "bilmesi gereken" prensibine göre vermeyi,

11.1.3.	En az kendisine ait olan ve aynı derecede önemli bilgileri korumak için sarf ettiği itinayı göstererek korumayı,

11.1.4.	Üçüncü taraflara; ancak açıklamayı yapan Tarafın yazılı iznini önceden almak ve bilgiyi alacak üçüncü tarafların da bu şartlara uymalarını sağlamak sureti ile vermeyi,

kabul ve taahhüt eder.

# 12.	SÖZLEŞMENİN FESHİ/SONA ERMESİ

12.1.	Sözleşme’de tanımlı mücbir sebeplerden kaynaklı gecikmeler nedeni ile geçirilen sürenin 90 (doksan) günü geçmesi halinde sözleşme İDARE tarafından sona erdirebilir. Böyle bir fesih durumunda 12.2 maddesinde belirtilen tasfiye hükümleri uygulanır.

12.2.	Sözleşme’nin feshi veya sona erdirilmesi durumunda, Sözleşme’nin feshedilmesi veya sona erdirilmesi tarihine kadar işyerine getirilen teknik şartnameye ve projeye uygun malzemeler için yapılmış olan faturalı malzeme bedelleri İDARE’ye sunulur. İDARE tarafından malzeme sayımı, montaj oranı ve fatura karşılaştırması yapılır. Montajı yapılan malzemeler için malzeme bedeline %5 ilave edilerek toplam ödenecek tutar hesaplanır. Fesih tarihine kadar İDARE tarafından yapılan avans ödemesi varsa öncelikle avanstan mahsup edilir. Eğer ödenecek tutarı, avans ödemesinden fazla ise, kalan kısım YÜKLENİCİ’ye ödenerek; o tarihe kadar temin edilmiş olan malzemeler ve yapılan işler İDARE’ce, teslim alınır. YÜKLENİCİ’ye avans teminat mektubu iade edilir.

Eğer ödenecek tutar, avans ödemesinden daha az ise, YÜKLENİCİ, aradaki farkı İDARE’ye geri ödeyerek avans teminat mektubunu geri alır. Fesih tarihine kadar temin edilmiş olan malzemeler ve yapılan işler İDARE’ce, teslim alınır.

12.3.	YÜKLENİCİNİN’nin Proje’yi Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, İDARE’nin 60 (altmış) günden az olmamak kaydıyla nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, İDARE’nin ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır. Böyle bir fesih durumunda YÜKLENİCİ, Sözleşme altında kendisine ödenmiş olan avansı 10 (on) gün içerisinde İDARE’ye iade edecektir. YÜKLENİCİ’nin avansın iadesini bu süre içinde yapmaması ve İDARE’nin YÜKLENİCİ’ye yapacağı yazılı bildirimi takiben avansın 5 (beş) günlük ek süre içinde de iade edilmemesi halinde, İDARE alacağını avans teminat mektubundan tahsil edebilecektir. YÜKLENİCİ’nin temerrüdü nedeniyle Sözleşme’nin feshedilmesi halinde, İDARE’nın Sözleşme altında temin edilmiş olan Kesin Teminatı irat kaydetme hakkı saklı olup, İDARE talep ederse Sözleşme altında temin edilmiş olan malzemeleri, YÜKLENİCİ’nin sunacağı fatura bedellerini ödemek mukabili teslim alabilecektir.

# 13.	ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

13.1.	Bu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından giderilemeyen tüm uyuşmazlıkların çözümünde, Muğla Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

# 14.	SÖZLEŞMENİN EKLERİ ve ÖNCELİK SIRASI

14.1.	Bu Sözleşme’nin ekleri aşağıda sunulmuştur:

EK-A: Teknik şartname,

EK-B: İdari Şartname

14.2.	Ekler bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup Taraflar’ı bağlar. Sözleşme metninde yer alan hükümler ile Sözleşme eklerinin hükümleri arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde aşağıdaki öncelik sırası geçerli olacaktır:

1. İşbu Sözleşme metni

2. Teknik Şartname

3. İdari Şartname

# 15.	BAŞLIKLAR

Bu Sözleşme’de kullanılan başlıklar sadece referans kolaylığı sağlamak için verilmiş olup, atıfta bulunabilecekleri Sözleşme hükmünün anlamını kısıtlıyor veya genişletiyor şeklinde yorumlanmayacaktır.

# 16.	DİĞER HUSUSLAR

16.1.	YÜKLENİCİ, proje kapsamında yürüteceği işler için alt yüklenici kullanamaz.

16.2.	YÜKLENİCİ sözleşme konusu işin tamamı veya bir kısmını yahut iş bu Sözleşme altındaki hakları ve/veya yükümlülüklerinin herhangi birini devredemez.

# 17.	YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme Taraflar’ca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve Taraflar’ın Sözleşme altındaki tüm taahhütleri gerçekleştirilene kadar yürürlükte kalacaktır.

YÜKLENİCİ adına

Adı	:

Ünvanı	:

Tarih	: ..../....../2022

YÜKLENİCİ adına

Adı	:

Ünvanı	:

Tarih	: ..../....../2022

İDARE adına

Adı	:

Ünvanı	:

Tarih	: ..../....../2022

İDARE adına

Adı	:

Ünvanı	:

Tarih	: ..../....../2022

YUKARIDAKİ HUSUSLARI TEYİDEN, Taraflar 17 (onyedi) maddeden ve 2 (iki) adet ekten ibaret bu Sözleşme’nin yetkili temsilcileri tarafından bir örnek olarak düzenlenip okunarak imzalanmasını sağlamışlardır. Sözleşme’nin orjinal kopyası İDARE’de, fotokopisi de YÜKLENİCİ tarafından saklanacaktır.